## Slide 1
Sprint #3 Review
IGVC
AutoMav
Dario Ugalde, Awet Tesfamariam, Andrew Break, Amgad Alamin, Warren Smith

## Slide 2: Sprint Backlog
Item | Time Spent (hours)
Implement Controller Input for basic movement | 23
Point Cloud implementation | 7
Edge Detection | 0
Finalize Wiring | 0
GPS Waypoint Data Processing | 4
Innovation Day Poster | 2

## Slide 3
Chart: Sprint #3 Burndown
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Actual Time | 37 | 34.3571 | 31.7143 | 29.0714 | 26.4286 | 23.7857 | 21.1429 | 18.5 | 15.8571 | 13.2143 | 10.5714 | 7.9286 | 5.2857 | 2.6429
Estimated Time | 37 | 36 | 36 | 34 | 30 | 27 | 27 | 21 | 18 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11